设计和工程文件要求Design and Engineering Documents requirements

此要求- 技术标评分标准，满分10分，分成两项，每一项满分5分。

对于设计和工程服务，应实施以下要求。

- Section I工程文件发布状态和修订 （技术要求第一项）

（评分标准：投标人响应，能保证满足下列要求的，得满分5分）

（投标人承诺， 提供下列版次工作均包括在投标人的报价当中，招标人无需支付任何额外补偿费用）。

每一个设计图纸或者设计文件的通常要求如下：

- 如果设计范围是（1）项目方案设计或者项目初步设计，中标单位通常需提供两版次文件：审查版，设计版（供详设）。

- 如果设计范围为详设项目，中标单位通常提供：审查版（IFR），施工版（IFC）以外，同时竣工以后还需提‘竣工图（IFAB），即三个版次。

- 如果设计范围是（1）项目方案设计或初步设计；加上（2）项目详细设计；中标单位通常需提供：审查版，设计版，施工版和竣工版一共四个版次。

- 设计版（IFD）和设计版之前的审查版（IFR）采用版次A，B，C等字母表示。施工版（IFC）采用数字版次，即版次1,2,3….

设计版或者施工版需要考虑升版的情况，通常是由于设计变更太多，引起图面无法清楚表达设计内容的情况。设计需尽量避免设计变化太多引起图纸发布之后，因设计变化太多而需要升版的情况。

  - 工程交付成果包括但不限于工程图纸、标准图集，构造详图、技术规格书、设备数据表、工程研究、设计理念或设计指南、物料清单（BOQ）， 工程交付文件清单、图纸清册等。

  - 过程工程文件中应使用“供审查IFR”修订版。这意味着任何最终状态的工程文件发布前，发布“供审查IFR”修订版，除非在具体项目执行中，基于具体项目的具体情况，GTIIT项目经理另有明确书面（包括邮件）确认可以免除“供审查IFR”修订版的除外。

中标单位 应出版“供审查IFR”修订版供招标人（或者招标人委托的第三方审图单位）进行审查和批准。招标人或者招标人委托的第三方审图单位审查后，在不迟于收到中标单位设计文件的两周内，以对应的形式（图纸审查回复为标注意见图纸，设计文件审查回复采用设计文件，比如word或Excel形式）反馈给中标单位。

中标单位收到审查和审批意见后，应审查和解决招标人（或者招标单位委托的第三方审图公司）的审查和批准意见，然后，把意见和解决方案体现和合并到“供审查IFR”修订版中，然后发布正式版次图纸（如‘设计版IFD或‘施工图IFC’，或‘竣工版IFAB‘）。

具体各最终版次的定义详见下面说明。

如果第一次出版的‘发布供审查’修订版次的设计图纸或者文件存在重大意见或者改变，包括但不限于工作范围;或者出现太多改变导致图纸使用人容易引起混淆或者不便的情况， 这种情况下，需要发布‘再发布审查版’修订版。这样‘再发布审查版’可能需要重复发生，一直到图纸或者设计文件达到可以出版最终状态为准， 但是中标单位应尽量避免这种情况出现，通常再发布供审查版次不能超过两次。

- 工程文件最终状态

Engineering documents final state

工程文件的最终状态是不同项目阶段的最终成果，即方案设计/初步设计或基本工程设计阶段（BED）、施工图设计（DED），施工竣工状态。

设计文件最终状态和定义，详见下面:

  - ‘Issued for Design’ ‘设计版’，该版次采用字母A,B,C等标识

‘’设计版‘’版次图纸用于方案设计，初步设计或者方案深化设计（BED）的完成结果图纸或者文件。

  - ‘Issued for Construction‘ ‘施工图（IFC）’，该版次采用数字标识

‘’施工图‘版次用于详细设计的完成结果图纸或者文件。

  - ‘Issue for As-Built ’竣工图（IFAB）’

‘’竣工图‘’ 版次为，中标单位按招标人或者招标人委托的施工单位提交的现场施工竣工图（该竣工图通常为 手写或者涂改，或者标注在图纸上的纸版文件，或者纸版文件扫描件，或者PDF文件格式），把施工图上面标注实际竣工状态存在修改的地方，在原版的AutoCAD上面进行修改，然后出版‘竣工版’版次的图纸供招标人存档

招标人需确保提交给中标单位 涂改或者标注的竣工图标注清晰，准确，真实即与实际现场竣工状态相符，以确保竣工图确实反映现场竣工状态；这个‘竣工图’才是真正的‘竣工图’’。

发布‘竣工图’，中标单位通常也需要先发布‘审查版竣工图’，以供招标人审查，除非没有存在修改的施工图，或者招标人项目负责人邮件确认可以不出版‘审查版竣工图’的除外。

- 各专业图纸清单（未全部列出）见下面表1

中英文修订名称和英文缩写，详见下面描述。

IFR- Issued for Review 供审查

IFD- Issued for Design 设计版 （方案或初设或深化设计完成状态图纸或文件）

IFC- Issued for Construction 施工图（详细设计完成状态图纸或文件）

IFAB- Issued for As-Built 竣工图（施工完成状态图纸）

IFQ- Issued for Quotation （设备或者材料询价版技术文件）

IFP-Issued for Purchase （设备或者材料订货版技术文件）

- Section II工程交付成果 –所需的设计文件格式和副本

投标人需要响应，针对下面三点，承诺同意或者不同意，按此三个要求进行，其中，第一个要求和第二要求每个各1.5分，第三个要求2分。

三个要求均同意的，得满分5分；有三项的某一项不同意的该项扣分。

- Property right of drawings and engineering deliverable （1.5分）

中标单位按此招标书（合同）在项目执行期间所出版图纸和设计文件均为招标人财产，没有招标人正式书面同意和授权，投标人不得用于任何其他商务的目的。中标单位投标人应保密，不向第三方披露或者出示本标书（合同执行期间）图纸或者工程文件，除非获得招标人事先书面的批准或者同意。

- Engineering software and document format and copies （1.5分）

投标人使用的设计软件应符合中国人民共和国法律法规，并使用正版（或授权）软件，如果该软件需得授权或者许可。投标人应确保合同使用期间为招标人的项目提供设计和服务的软件均合法和合规。

- Engineering document format and size 设计文件格式和图纸大小（2分）

除非 招标人 通过书面（包括招标人的项目经理的电子邮件通知）特别豁免，否则工程服务承包商应提供以下设计文件。

- 中标单位需提供设计文件的原文件图纸或者文件一份，例如 AutoCAD格式、Word/Excel格式 等。如果有三维Sketchup或者Revit 或者Navisworks格式的原文件；

- 电子版PDF图纸或者文件副本一份；

- 工程图纸通常应为 A3 尺寸，除非由于比例尺和/或其他问题/顾虑，需事先经邀标人（业主）的事先同意和批准除外；

- 如因项目政府部门许可或审批需要蓝图，则应协作业主提供所需蓝图；

（蓝图制作和费用由业主自行解决）。

表格–典型专业图纸及发布状态