广东以色列理工学院

2026-2027年度校园装修修缮工程设计服务采购项目（第三次）

自主公开招标文件

招 标 人：广东以色列理工学院

目录

第一部分  投标邀请函

第二部分  投标须知

第三部分：用户需求书

第四部分：合同（样式）

第五部分：评标办法

第六部分：投标文件格式

附件1：投标报名函 (格式)

附件2：投标函 (格式)

附件3：法定代表人证明书 (格式)

附件4：法定代表人授权书 (格式)

附件5：用户需求响应表 (格式)

附件6：投标一览表/报价表 (格式)

附件6.1：报价示例

附件7：业绩情况一览表 (格式)

第一部分  投标邀请函

一、项目概况

广东以色列理工学院针对学校南北校区装修修缮工程设计服务单位进行公开选取招标，邀请符合资质要求且综合实力强的设计单位参加。中标单位将负责学校单项工程造价装修修缮工程项目的全过程设计服务，主要工作包括但不限于前期现场踏勘、现场测量，编制工程设计文件（含方案设计，效果图、 初步设计，含设计概算书、 施工图设计和竣工图）、 进行设计技术交底、 解决施工过程中的各类技术问题、配合造价单位对施工图预算书的编制、审计、参与工程项目验收等相关工作。

二、项目基本情况：

- 项 目 名 称：广东以色列理工学院2026-2027年度校园装修修缮工程设计服务采购项目（第三次）

- 项 目 预 算（含税）：服务期内累计设计服务费不超过50万元。

- 服 务 期 限：自合同签订之日起2年，合同一年一签。首年服务期满前，招标人将对中标人进行年度履约考核，考核合格的，在预算保障的前提下续签次年合同；考核不合格的，合同到期终止，不再续签。如服务期届满，项目尚未完工，则服务期自动顺延至项目的所有工作完成之日。

- 项 目 地 点：广东以色列理工学院。

- 项 目 需 求：校园装修修缮工程设计服务，详见附件招标文件第三部分：用户需求书。

- 评标方式：综合评标法，详见招标文件第五部分：评标办法。

三、合格投标人资格要求：

- 具有独立承担民事责任的能力：提供企业营业执照或事业单位法人登记证等相关证明复印件。

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(提供相关证明)。

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：1)须提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收的相关材料（如完税凭证）。依法免税的需提供证明。2）须提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳社会保障资金的证明材料。依法无需缴纳的需提供证明。

- 投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。（查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）须提供在上述网站查询结果的截图，以招标人在投标截止七日前查询结果为准，若记录已失效需提供证明。

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。(提供相关证明)

- 参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。(重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。)

- 投标人必须具备有效期内的建设行政主管部门颁发的工程设计综合资质，或建筑行业（建筑工程）设计乙级或以上资质，或建筑装饰工程设计专项乙级或以上资质。

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目投标。

- 本项目不接受联合体投标，不允许转包。

- 符合法律、行政法规规定的其他条件。

- 投标人已按招标公告要求成功报名。

四、报名截止时间、方式及相关要求：

- 报名截止时间： 2026年 7月24 日16时00分（北京时间）。

- 报名方式：电子邮件报名。

- 收件邮箱：purchasing@gtiit.edu.cn

- 邮件主题：投标单位名称-报名-采购项目名称

- 邮件正文：写明联系人姓名及电话。

- 邮件附件：附上报名材料（加盖单位公章，PDF格式扫描件）

- 投标报名函（格式参考招标文件附件1）

- 法定代表人证明书及法定代表人身份证复印件；

- 法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件（如法定代表人亲自投标，则无需此项）；

- 满足合格投标人资格要求的证明材料；

- 成功报名仅代表资料被接收，不代表通过资格审核。最终资格由评标小组评审投标文件后确定。

- 招标人有权要求核对证明文件原件。

- 提供虚假资料将被取消资格并追究责任。

- 报名人数不足以形成充分竞争时，招标人可以发出补充公告，适当延长报名时间。

五、公告发布媒介及招标文件的获取：

- 本公告在广东以色列理工学院主页（网址：http://www.gtiit.edu.cn/）招标采购信息专栏，本公告的修改、补充及在各媒体发布的文本如有不同之处，以上述网站发布的文本为准。

- 本项目招标文件免费发放，投标人可直接下载本公告附件之招标文件，无需购买。

六、投标保证金：本项目免交投标保证金。

七.踏勘时间、投标时间、地点及投标文件递交要求

      - 踏勘时间：2026年7月27日10时00分到达南校区2号门集中，请提前联系曾老师（188 50527185）

      - 投标截止时间：2026年7月31日9时30分（北京时间）

- 投标地点：广东以色列理工学院南校区行政楼A422B采购部 （张老师签收，联系电话：0754-88077165）。逾期送达的投标文件将不予接收。

- 开标地点：广东以色列理工学院南校区行政楼会议室。

- 投标人须将投标文件（投标格式详见附件招标文件）一式三份（即正本1份副本2份）密封提交，所有封袋上都应当写明招标项目名称，注明投标人名称及联系方式并在密封袋骑缝处加盖单位公章。

- 本项目接受投标人现场提交或邮寄递交投标文件。

- 提交投标文件的投标人不足三家的，招标人将依法重新招标。

八、温馨提示：

  - 为避免因迟到而失去投标/报价资格，请于时间截止前适当提前报名/递交投标文件。

  - 已报名但决定不参加投标的投标人，请及时邮件告知招标人。

九、有关本次招标之事宜查询：

项 目 情 况 咨 询：曾老师，0754-88077147（van.zeng@gtiit.edu.cn）

招 标 组 织 联 系：张老师，0754-88077165（purchasing@gtiit.edu.cn）

质 疑 投 诉 联 系：张老师，0754-88077129（cheng.zhang@gtiit.edu.cn）

（工作日上午9：00 至 11：30； 下午2：00 至5：00）。

广东以色列理工学院

2026年7月 17 日

第二部分 投标须知

一、投标费用

投标人参加本次投标活动所发生的全部费用（包括但不限于编制、印刷、递交投标文件、参与澄清会等）均由投标人自行承担。招标人为核实投标文件真实性而进行的现场考察，其交通、食宿等费用由招标人自行承担，投标人无需承担任何考察费用。

二、招标文件

招标文件的补充和修改

招标人可以用公告补充通知的方式对招标文件进行补充和修改。该补充通知作为招标文件的一部分。

三、投标总则

1.投标文件的编写

（1）投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，并按招标文件的规定及附件要求的内容和格式，提交完整的投标文件。

（2）投标语言和计量单位。投标文件和来往函件用中文书写，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，货币以人民币为计量单位。（除非招标文件中另有规定）

（3）投标人应按招标文件规定的招标范围进行投标。

（4）投标人应用人民币报价（投标报价表参照附件开标一览表）。若由单价计算得出的总

价与投标总价不一致，以单价计算得出的总价为准。若中文文字形式表示的数值与数字形式表示的数值不一致，以中文文字形式表示的数值为准。

（5）投标人应对投标货物/服务提供完整的详细的技术说明。投标人投标的内容与招标文件的技术、商务要求有偏离时，无论这种偏离是否有利于买方，投标人都应按附件的格式如实填写技术响应表和商务响应表。

（6）投标人应确保，招标人在中华人民共和国使用货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标或工业设计权的起诉。

（7）如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

（8）每一种规格的货物/服务只允许有一个报价，否则将被视为无效投标。

（9）只允许投标人有一个投标方案，否则将被视为无效投标。

2.投标文件的组成

详见招标文件第六部分：投标文件的格式

3.投标文件的提交

（1）投标人提交的投标文件采用胶封装订成册，具体包括：投标文件一式3份（正本1份，副本2份），投标资料恕不退还。

（2）投标文件应使用A4规格纸张，应有明显的指引目录，每页应有页码。投标文件正本与副本的内容应一致，如果正本与副本内容不符，以正本为准。投标文件应由投标人的法定代表人或经正式授权并对投标人有约束力的代表在投标文件上签字。任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人在旁边签字方有效。

（3）投标人对投标文件全部内容的真实性负责。

（4）招标人对因不可抗力事件或因投标文件未装订成册而造成的投标文件的损坏、丢失不承担任何责任。所有投标文件应在规定的投标时间,送达投标地点，任何迟于投标截止时间的投标将被视为无效投标，如因快递问题导致超过投标时间的，后果由投标人自行承担。

（5）所有投标文件必须装入密封的信封或封套，并在封口上加盖投标人的公章，并在每一信封或包装的封面上写明：正本或副本；项目名称；投标人名称、联系方式及地址。无密封或未加盖公章的投标文件将被拒绝。

4.投标有效期

（1）投标有效期是投标截止日算起，投标文件中所有报价和承诺保持有效的时期。

（2）要求投标有效期为90天。在特殊情况下，招标人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应以书面形式。

5.投标的修改

在投标截止时间前投标人可以修改其投标，但必须以书面形式通知招标人，投标截止时间后不得修改其投标。

6.投标的撤回

投标人在投标截止时间前可以撤标，但在投标截止后不允许撤标。

7.投标保证金：本项目免交投标保证金。

8.开标、评标和授标

（1）招标组织将按学校规定组织开标、评标和授标。

（2）评标小组可以要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但是澄清或者说明不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

（3）评标小组将只对确定为实质性响应招标文件要求的投标进行评价和比较。

（4）没有实质性响应招标文件要求的投标文件将被视为无效投标。投标人不得通过修改或撤消不合格的偏离从而使其投标成为实质性响应的投标。出现下列情况之一的，其投标将被视为无效投标：

a.投标人不符合“合格投标人资格要求”的；

b.投标文件不完整的；

c.投标文件无法定代表人签字，或签字人未被法定代表人有效授权的；

d.投标有效期不足的；

e.投标文件附有招标人不能接受的条件的；

f.投标方案或投标报价不是唯一的；

g.投标文件有不符合招标文件带“★”要求的内容的。

（5）评标小组将按已定原则进行评标，详见评标办法。

（6）合同将授予符合招标文件条件并对招标人最为有利的投标人，招标人没有义务必须接受最低报价的投标。

（7）招标结果将在网上公告。中标人应依时与招标人签约。

（8）招标人与招标组织没有义务向未中标的投标人解释不中标的理由。

9.保密要求

（1）凡与审查、澄清、评价、比较投标有关的资料以及授标意见等内容，任何人均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

（2）从投标截止日起到定标日止，投标人不得与参加评标的有关人员私下接触。在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及推荐中标人方面向参与评标的有关人员和甲方施加任何影响，其投标将被拒绝。

（3）本项目任何当事人应当遵守保密原则，除法律、法规另有规定外，未经招标人和招标组织书面许可，不得泄露与本项目有关的商业秘密和业务资料。

第三部分  用户需求书

一、项目名称：广东以色列理工学院2026-2027年度校园装修修缮工程设计服务采购项目（第三次）

二、招标内容

1.针对广东以色列理工学院南北校区装修修缮工程，进行设计服务单位选取招标。中标单位负责学校单项工程造价装修修缮工程项目的设计服务，主要服务内容包括但不限于前期现场踏勘、现场测量、编制工程设计文件（含方案设计，含效果图、 初步设计，含设计概算书、 施工图设计和竣工图）、 设计技术交底、 解决施工过程中的各类技术问题、配合造价单位对施工图预算书的编制、审计工作等相关工作、参与工程项目验收等， 并需保证成果文件的质量、 设计深度和工期达到《建筑工程设计文件编制深度规定》（ 建质函[2016]247 号） 规定和招标人验收要求。未达到《建筑工程设计文件编制深度规定》（ 建质函[2016]247 号）文件规定和招标人验收要求的， 招标人有权拒绝验收付款。通常的设计项目的交付成果的要求为初步设计文件（IFD 设计版）、详细设计文件（IFC 施工图）和竣工图。根据招标人要求，个别项目由于招标人原因取消后续工程项目的实施，设计交付成果仅需达到初步设计文件（IFD 设计版）深度。具体内容由招标人按项目实际情况需要进行指定并通知。

合同执行过程中，由于修缮或者改造项目是在现有学校的校园设施上面进行修缮或改造的特点，各单项项目工程通常需进行设计前的现场踏勘，现场测量，以便中标单位了解和掌握需设计的工程项目现有各设计专业的设计条件，以及空间或者布置的大小是否与招标人提供的竣工图一致，以作为项目的各专业实际的设计输入条件，去开展后续的设计深化和施工图设计。中标单位派往招标人项目现场进行设计前的现场踏勘或现场测量的工作内容，包括但不限于以下内容和工作：

  - 项目现场的建设场地的地理，水文和气候条件，局部气候气象条件；以及项目现场周边设施和环境条件；交通，通讯和物流条件等；

  - 学校建筑物或室内空间或房间大小，布置，以及建造材料和/或装修条件；

  - 建筑电气，给排水系统，暖通空调系统，燃气系统，消防系统，综合布线，无线/有线通讯，闭路电视监控，门禁系统等建筑设备或辅助设施的布置和条件

现场踏勘、测量工作的开展有如下要求：

  - 中标单位指派的踏勘、测量人员清单（如项目人员的资质、踏勘/测量的具体计划）需由招标人进行确认；经招标人同意以后，才进行现场踏勘和测量；招标人有权根据项目实际情况决定是否需要进行现场踏勘和测量工作，并提前书面（邮件）通知中标单位。中标单位收到通知后，可结合项目技术要求向招标人提出专业建议。招标人作出最终决定后，中标单位应予以执行。

如果招标人要求中标单位进行现场踏勘或现场测量的，中标单位应积极配合，及时与招标人项目负责人对于需现场踏勘或测量的工作范围，以及招标人要求的需中标单位派往现场踏勘或测量的专业设计工程师人员和计划进行协商；经双方协商同意后，及时委派负责项目的设计工程师到招标人的项目现场进行现场踏勘或测量。

  - 踏勘、测量结束后，中标单位需出具踏勘、测量报告，报告中明确下列内容：

1.5.1 设计范围与招标人现场踏勘、测量前或期间提交的竣工图纸或竣工文件的异同；

1.5.2设计项目所涉及到的各专业条件与招标人现场踏勘，测量前或现场踏勘期间提交的设备或者仪器图纸，与中标单位实际现场踏勘所观察和检查的实际安装设备或设施，包括技术规格或者技术参数的异同。

如发现原招标人提交图纸与实际现场安装或者施工有重大不同，或者现场实际安装设备尺寸，方位或者设备技术参数与原项目资料存在重大不同的，需适当更新招标人提交的竣工图纸或者资料，以作为项目设计提交的正式设计图纸或者文件的一部分（包括但不限于作为项目设计新的底图出版各专业图纸等）；

  - 中标单位负责对中标单位派驻现场踏勘，现场测量人员的安全和安全管理工作，并承担中标单位执行现场踏勘，或者测量的管理职责和义务，包括但不限于提供工伤或者劳动安全保险等。

招标人不负责对于派驻现场踏勘，现场测量人员的安全管理的职责和义务。现场踏勘，现场测量期间，招标人免费提供基本的劳保用品（安全帽，安全眼镜，安全鞋，安全反光背心）供设计人员临时使用，使用后归还招标人。

但是，招标人为中标单位人员提供劳保用品不能免除中标单位对于其设计人员的安全管理职责和义务（包括人员保险要求）。

  - 招标人将为中标单位派驻现场踏勘、测量的设计人员免费提供满足基本办公需求的办公空间。派驻现场踏勘或测量的设计人员进入招标人现场的，需遵守招标人安全管理规定，并服从招标人管理，接受招标人现场的安全培训。进行现场踏勘，测量的人员应遵守国家法律法规关于施工现场的施工安全和管理规定，和招标人项目现场安全管理规定。如进入招标人其他承包商的施工区域的，需服从该施工承包商的安全管理规定。

  - 如设计项目有需要，中标单位需提供为了进行现场踏勘或者测量的工具，比如米尺，激光测距仪，GPS坐标或者距离测量仪等，以及其他为了收集现场各专业设计输入条件所需的，简便的检测或者测试工具或者仪表。这些工具由中标单位决定，这些工具的使用费，折旧费或者维保费等费用均已经视同于包括在本招标文件的现场踏勘或者现场测量的费用里面，不再另外计算。

2.服务年限：自合同签订之日起2年，合同一年一签。首年服务期满前，招标人将对中标人进行年度履约考核，考核合格的，在预算保障的前提下续签次年合同；考核不合格的，合同到期终止，不再续签。如服务期届满，项目尚未完工，则服务期自动顺延至项目的所有工作完成之日。

2.1合同续签的主要考核内容：

2.1 关于合同工作范围- 现场踏勘和现场测量的考核：项目设计开展之前，按招标人要求拟派项目现场踏勘或测量设计人员人数，经验和资历，技能是否能满足项目设计的要求，以及响应招标人要求开展项目现场踏勘的速度和工期要求是否及时。项目现场踏勘后提交的现场踏勘和测量报告质量能否满足后期项目设计的需要等；

2.2 关于合同工作范围- 项目设计（包括但不限于方案设计、初步设计或详细设计）考核：以中标单位提交的（a）设计文件的质量；（b）设计文件（包括施工图）提交是否满足项目实施的工期要求；（c）设计单位设计交底是否及时充分；（d）施工期间技术支持是否充分和及时（如设计变更，或者设计技术澄清或技术信息的补充说明等），（e）施工单位的反馈，如施工图是否表达清楚，尺寸标准是否明白，建筑材料技术规格说明是否清楚明白，具有施工可操作性，施工图是否有施工可行性等；（f）用户满意度的反馈，如是否存在设计原因造成使用人员受伤或者招标人的财产损失事故（包括因设计不当的原因造成设计和施工返工）发生；

2.3 中标单位实际委派给招标人项目的设计人员，教育背景和经历，项目设计经验和专业资格和资历，技能能否满足项目设计质量和工期的需要。中标单位派驻现场踏勘，现场测量人员与招标人工程师沟通和协调是否顺畅，设计人员与招标人工程师设计沟通和协调是否良好等。

3.报价要求：

本招标文件（合同）工作内容为两大项目，即：

  - 现场踏勘和现场测量（定义详见“用户需求书二招标内容1”）

派往招标人现场踏勘或者现场测量服务，交付成果为现场踏勘、测量报告。

报价和记价为按每个项目现场踏勘的包干费用，实际需派驻现场的踏勘人员和次数根据具体项目要求，由甲方（招标人）与设计单位（中标单位）在项目设计开始之前，按项目设计实际需要，经协商后决定。

如甲方（招标人）与设计单位（中标单位）协商后确认无需现场踏勘的则甲方无须支付该项目现场踏勘包干费。如经协商后需现场踏勘的，设计单位必须及时派设计人员进行现场踏勘，踏勘结束后，设计单位需出具踏勘、测量报告以作为踏勘完成依据。具体现场踏勘、测量报价表格请参考附件。

投标人在投标需审慎考虑进行投标该单价，一旦受标后不能以任何理由要求修改，也不能以任何理由不服从招标人要求派设计人员进行现场踏勘或者测量时拒绝该要求，或者以任何理由或者借口拖延招标人现场踏勘或测量要求。

3.2 项目设计

本标书（合同）工作内容的第二项为 – 单项工程项目设计

投标人参考《工程勘察设计收费标准（2002年修订本）》中规定的收费标准，对本项目提供统一的费率进行投标。因本招标内容（合同）工程设计修缮或者改造项目规模较小，要求投标人按项目预算工程分以下几类，报对应的设计收费费率：

3.2.1 工程预算8万元以下；

3.2.2 工程预算8万~20万元；

3.2.3 工程预算20万~50万元；

3.2.4 工程预算 50万~200万元；

（备注：工程预算200万元及以上的项目，按国家发布定额取费；通常招标人对于200万元及以上的项目设计，会进行单独招标）。

设计费的报价费率应包含全部设计费用及其它必需的相关费用（包含方案调整阶段有可能发生的相关费用，并应含税），完成项目各阶段设计的成本、可能发生的设计费用、出图费、咨询服务费、配合服务费、交通、食宿费用、管理费、利润、税金、开办费、风险费、规费等所有费用均包含在内。但不包括第3.1项 现场现场踏勘和测量费用。

因设计改造项目性质和特点，通常会涉及项目现场实际建设条件的现场踏勘和现场测量，因此设计计费除了上述项目设计费以外，每个单项工程项目的设计所需要开展的现场踏勘和现场测量费用，作为设计项目按预算作为计费后，需补充的现场踏勘和现场测量费。费用收取按实际是否发生，按单个项目进行结算。也就是说，如果实际项目执行期间设计前期，经双方协商无需开展现场踏勘和测量计划，该单项项目的计费也就不再包括现场踏勘或者测量费用。

4.付款方式：按照实际发生的单个具体项目进行结算。原则上单个项目施工图设计完成并经招标人确认后收到设计费发票15个工作日内，招标人向中标人支付该单个项目80%的设计费（根据项目第三方造价咨询单位出具的项目预算价暂定设计总费用；若招标人没有聘请第三方造价咨询单位出具项目预算的，由投标人按国家定额编制预算，该预算书作为设计文件的内容之一，提交给甲方审查，审查通过后作为设计费计价基准）；单个项目工程竣工验收完成后收到设计费发票15个工作日内，招标人向中标人支付设计费至该单个项目核定设计费的100%（根据项目第三方造价咨询单位出具的项目预算价核定设计总费用）。

备注：若经招标人确认,项目仅按招标人需求需提供部分设计的，如中标单位开展单项项目的方案设计，或者初步设计以后，在方案设计或者初步设计已经完成情况下，因招标人原因造成该单项项目终止或者暂停，或者招标人不再与中标单位继续详细设计的，设计费计费费率均按中标设计费费率计算，不做调整。

设计服务费执行标准按照项目预算和投标人投标费率，以项目工程造价（项目第三方造价咨询单位出具的项目预算价）金额为计价基准。若招标人没有聘请第三方造价咨询单位出具项目预算的，由投标人按国家定额编制预算，该预算书作为设计文件的内容之一，提交给甲方审查，审查通过后作为设计费计价基准）

设计费计算方式为：______ (工程项目预算金额)×______（设计费率）

现场踏勘或现场测量费：踏勘、测量活动的发生需获招标人确认，踏勘、测量活动结束后，由投标人编制踏勘、测量报告，经招标人书面确认后，可全额支付踏勘、测量费。

因现场踏勘或测量费的计价基准为工程项目预算金额，然而，工程项目的预算通常需要在项目施工图设计完成后才得到，因此实际计算和支付现场踏勘或测量费需要等到项目的预算出台后才能进行。中标单位需理解，并无条件接受这个项目执行的特点和结算安排。

现场踏勘或现场测量费计算方式为：______ (工程项目预算金额)×______（现场踏勘费率）

- 特别说明：设计服务以招标人根据实际项目下达的设计委托单为准，招标人对中标单位不保证固定的工作量，具体以实际发生、招标人书面委托为准。

三、整体服务要求

1. 中标人需完成各项目的前期现场踏勘、编制工程设计文件（含方案设计，含效果图，初步设计，含设计概算书，施工图设计和竣工图）、 设计技术交底、 解决施工过程中的各类技术问题、配合造价单位对施工图预算书的编制、审计工作等相关工作、参与工程项目验收等。

2.人员配置要求

（1）成立项目组为招标人提供服务。（项目组人员名单和架构-为投标技术标内容）

（2）项目组应包括项目负责人、专业设计师等。投标文件需提交拟委派给项目的设计人员教育背景和经历，项目设计资历和经验，专业资格或资历等，以及工作年限的介绍，一旦受标（合同签署）没有招标人书面同意，不能更换。

（3）应指派一名具有建筑工程类专业中级及以上技术职称的人员担任项目负责人。须提供上述人员有效的证书复印件及证书持有人近3个月任意一个月投保单位是投标人的《社会保险参保人员证明》 复印件加盖投标人公章。

（4）项目成员在所提供设计服务的工程项目竣工验收前，应积极配合招标人项目管理工作，根据招标人要求完成必要的工程变更图纸绘制、工程变更文件编制等工作。

（5）未经招标人书面同意，中标人不得变更项目成员。项目成员在服务期限内被发现违纪违规行为或不服从招标人管理或无法胜任相关工作的，招标人有权要求更换人员或单方面终止合同，中标人应无条件配合。

3.其他要求：

（1）具体服务内容以招标人委托为准，中标人应无条件接受招标人分配的项目，不得以项目小、工期紧、无利润或强调自身客观原因推诿。否则，招标人有权单方解除合同，且不需承担责任。

（2）单个项目工期及工期保证措施在分配项目时协商约定。招标人合理的工期要求应得到满足。如因中标单位其他项目需要设计人员原因导致中标单位无法及时满足招标人合理设计工期要求的，中标单位应及时提前通知招标人，同时中标单位应全力负全责及时寻找额外设计人员和资源来解决中标单位其他项目设计人员和资源的紧缺问题，同时确保委派给招标人的项目设计服务团队人员的持续性，及时给招标人项目提供设计服务。

（3）设计图纸和文件必须做到清晰、完整、尺寸齐全、准确，同类图纸规格应尽量统一。

（4）设计深度应符合《建筑工程设计文件编制深度规定》（建质函[2016]247号）要求，设计应满足国家、地方和行业颁布的与本工程有关的现行法律法规，国家标准和规范，行业标准等的规定和要求。国外标准如采购方单项项目有具体要求需在项目执行过程中指明，按采购提交相关标准或规范执行，除非该要求和标准与中国和地方法律法规，国家标准或者规范，或行业标准和规范存在冲突除外。如相关法律法规，或者标准和规范存在规范或者标准冲突的情况，需原则上按照更严格的标准执行。

（5）中标人不得将本合同范围的服务转包由其他单位承担；也不得将本合同范围的服务全部分包给其他单位承担；也不得未经招标人同意擅自将部分内容分包给其他单位承担；如有违反以上情形，招标人有权解除合同，并追究中标人的违约责任。

（6）中标人在合同履行期间应遵守我国《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规规定， 按时足额支付工人工资，办理缴纳社会保险、商业保险等， 相关费用由中标人承担，因上述相关事宜管理不到位等引发的事件、延误和给招标人造成的损失全部由中标人承担。

（7）中标人应对基于招标人提交的基础资料所做出的解释和推断负责，发现基础资料中存在明显错误或疏忽的，应及时书面通知招标人，并充分考虑项目实施所有可能发生的情况，做好预案。中标人还应按照招标人要求做好资料整理工作，并在规定时间内按规定格式提交。招标人将不定期对中标人服务质量进行考核，主要考核内容包括设计成果文件质量、设计工期、项目成员配备情况、项目成员服从招标人管理情况等方面，考核不合格的招标人有权对中标人进行违约处罚并解除合同。

（8）中标人必须保证所提供的产品及服务涉及到的知识产权和相关技术资料是合法取得的，招标人在使用产品及服务时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利，不会因为招标人的使用遭受第三方侵权指控，包括被责令致歉、停止使用、追偿或要求赔偿损失等。 否则，成交中标人负责解决由此引起的一切纠纷，招标人有权追究中标人的法律责任， 其不利后果由中标人全部承担。

中标人按此招标文件（合同）按招标人要求进行项目设计，所形成的设计交付文件均为招标人资产。中标人不得利用该交付文件用于中标人其他商业应用。没有招标人的书面同意，中标人也不得复制或者拷贝给第三方。

（9）中标人对服务过程中知悉的国家机密、 商业秘密和工作秘密负有保密义务。服务过程中获得的相关资料未经招标人事先书面同意，中标人不得向本服务项以外的任何第三方披露。

(10) 项目实施过程中，中标人应采取一切有效措施确保派驻现场踏勘或者测量人员人身及财产安全，如水、电、火、高空作业人员安全防护、 物体打击防护措施等，项目实施期间发生安全事故或财产损失的， 由中标人承担一切后果和全部赔偿责任。

（11）在项目实施过程中如发生伤亡等事故由中标人负责处理并承担所有损失。 中标人所有人员均与中标人发生聘用或劳动关系，与招标人不存在任何人事、聘用或劳动关系。中标人所有管理人员或施工人员与中标人发生的劳动、工伤事故等矛盾和纠纷，均由中标人自行解决并承担所有责任。

（12）项目实施过程中中标人需保证服从招标人的现场管理和招标人安全管理工作，并做好现场综合协调管理工作。

第四部分：合同（样式）

（本合同条款仅供参考之用，最终以甲乙双方共同拟定并协商一致的为准）

合同编号：

签订地点：广东省汕头市

甲方： 广东以色列理工学院

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》及       项目招标文件和依据本次文件产生的中标结果，经甲、乙双方平等协商，签订本合同。

一、服务要求

乙方应依据国家相关法规、制度、办法为甲方提供设计服务。凡因乙方本身的行为导致违反相关法规、制度、办法而造成的法律责任及经济损失或赔偿，由乙方独自承担。

（一）服务内容：

（二）服务响应时间：

二、服务期

服务期限为自合同签订之日起算2年，合同一年一签。首年服务期满前，招标人将对中标人进行年度履约考核，考核合格的，在预算保障的前提下续签次年合同；考核不合格的，合同到期终止，不再续签。如服务期届满，项目尚未完工，则服务期自动顺延至项目的所有工作完成之日。

三、合同的仲裁

- 所有由本合同产生的争议，双方应当友好协商解决。协商解决不成的，双方均同意将前述争议提交汕头仲裁委员会依据其仲裁规则裁决。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

- 因仲裁产生的全部费用（包括但不限于仲裁费、保全费、鉴定费、公告费、差旅费等）以及一方为办理仲裁案件而支出的合理维权费用（包括但不限于律师费、差旅费、调查取证费、公证费、翻译费等），均由仲裁裁决确定的败诉方承担。

四、 合同生效、失效与终止

1.合同生效：合同经双方授权代表签字并经单位盖章后生效。

2.如果由于人力不可抗拒的因素而造成合同终止履行。甲方应立即以书面形式向乙方通告。乙方在收到有关证明后，立即停止相关的服务。

3.因一方原因，合同无法继续履行时，应及时通知另一方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

4.如果甲方或乙方严重违反合同条款，则合同的另一方可终止合同，并及时通知对方。

5.如果协议终止后，协议中的保密条款等按其性质仍应有效的相关条款，双方均应继续严格遵守。

五、 其他约定条款

1.中标通知书、招标文件、投标文件及本合同之所有附件均为组成部分，与本合同具有同样法律效力，解释的顺序以文件生成时间在后的为准。

2.在执行本合同的过程中，所有经甲乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、合同修改书、往来信函等）均为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方均签字盖章或确认之日。

3.如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4.本合同书一式四份，均为正本，具有同等法律效力，甲乙双方各执二份。

甲    方：广东以色列理工学院     乙     方：

地    址：汕头市广以路66号      地     址：

法定代表人：                     法定代表人：

委托代理人：                     委托代理人：

电    话：                       电     话：

开户银行：                       开户银行：

帐    号：                       帐    号：

签约时间：2026年  月  日

第五部分：评标办法

一、概述

本次评标采用综合评分法（总分100分），即以招标文件为依据，按公正、科学、平等竞争的要求，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且综合得分最高的投标人为中标候选人。评标由广东以色列理工学院组成的评标小组负责完成。

【注：1.该招标文件中标有"★"的条款为实质性条款，任何负偏离或不满足都将导致投标（响应）无效。标有"▲"的条款为重要条款（如有），如部分"▲"条款未响应或未满足，将按评标要求影响得分，但不作为无效投标（响应）条款。

2.招标文件所要求的证书、资质等材料，如有有效期限制的，投标人所提供的资质、证书等材料均应处于有效期内，否则按无效材料处理。

3.投标文件的澄清：对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标小组可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

  - 评标流程及步骤

（一）资格审查

1.评标小组根据《资格审查表》对投标人的资格逐项进行审查；

2.只有通过资格审查的投标人才能进入符合性审查。

| 《资格审查表》 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 内容 |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力。（提供企业营业执照或事业单位法人登记证等相关证明复印件） |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供投标截止时间前6个月内由基本开户行出具的资信证明，或近1个年度经会计师事务所审计的财务审计报告，或其他相关证明。成立不足一年的企业，可提供成立至今的财务报表或基本开户行出具的资信证明。 |
| 3 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：1)须提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收的相关材料（如完税凭证）,依法免税的需提供证明；2）须提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳社会保障资金的证明材料。依法无需缴纳的需提供证明。 |
| 4 | 投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。（查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn ）；须提供在上述网站查询结果的截图，若记录已失效需提供证明。） |
| 5 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。（提供承诺函，格式自拟，承诺内容应包括：拥有固定的办公场所和必要的设）计人员；具备完成本项目设计工作所需的计算机设备、正版软件及图文输出条件；能够保障项目现场服务的及时响应。） （注：招标人有权在评标后，对评标小组推荐的投标候选人就其投标文件中关于“履行合同所必需的设备和专业技术能力”及“服务团队”的内容进行真实性核验。 |
| 6 | 参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（以投标函相关承诺格式内容响应）。 |
| 7 | 投标人必须具备有效期内的建设行政主管部门颁发的工程设计综合资质，或建筑行业（建筑工程）设计乙级或以上资质，或建筑装饰工程设计专项乙级或以上资质。（需提供证明） |
| 8 | 法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目的投标（以投标函格式响应）。 |
| 9 | 项目不接受联合体投标，不允许分包、转包（以投标函格式响应）。 |
| 10 | 符合法律、行政法规规定的其他条件（以投标函格式响应）。 |

（二）符合性审查

1.评标小组根据《符合性审查表》对投标人的符合性逐项进行审查；

2.只有通过符合性审查的投标人才能进入商务技术评审和价格评审。

| 《符合性审查表》 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 内容 |
| 1 | 投标报价固定唯一，且投标报价未超过最高限价。 |
| 2 | 按规定提供《投标函》。 |
| 3 | 按规定提交法定代表人授权书。非法定代表人投标时还需提供法定代表人授权委托书及授权代表身份证复印件。 |
| 4 | 投标文件无重大错漏、并按照要求签署、盖章。 |
| 5 | 投标文件满足项目需求书带★条款的实质性要求。 |

（三）商务技术评审和价格评审

| 评分项目的分值分配表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评分项目 | 商务技术部分 | 价格部分 | 总分 |
| 评审权重 | 80分 | 20分 | 100分 |

a.商务技术评审（总计：80分）

商务技术评审满分为80分。各评委对通过符合性审查的投标人对照以下商务技术评审标准进行评审和比较，并量化打分；取各个评委对该投标人的商务技术评分的算术平均值作为该投标人的商务技术得分。（四舍五入后，精确到小数点后两位）

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 商务技术评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 同类项业绩 | 20分 | 投标人提供2023年1月1日至今（以合同签订时间为准）完成的同类项目业绩，每提供一个有效业绩得4分，本项最高得20分。 【注：业绩合同关键页复印件（须包含合同双方名称、项目名称、签订时间、盖章页）+ 能够证明合同已履行的材料（如验收报告、完工证明、业主评价、结算发票、银行支付凭证等，提供任意一项即可）；合同关键内容不清晰或者证明力不足的，该业绩不得分。】 |

| 2 | 服务团队 | 30分 | - 设计人员专业资质（10分）：拟投入本项目的设计人员中，建筑、结构、暖通、电气、给排水5个专业每个专业至少配备1人,并按以下规则累计计分，满分10分： - 本科及以上学历且从事本专业工作6年或6年以上的，每人得2分; - 本科及以上学历且从事本专业工作3-5年的，每人得1分； - 本科及以上学历且从事本专业3年以内的，得0.5分； 【注：上述专业需配齐，最高得分10分，专业不配齐此项不得分。上述人员需提供以下证明材料： - 有效的资格证书复印件、 - 工作经验证明（简历）等、 - 投标截止时间前近3个月任意一个月由投标人为其缴纳的社保证明并加盖公章或劳动合同复印件，否则本项不得分。】 - 设计人员项目业绩（10分）：提供上述拟投入人员有参与的跨文化同类工程设计项目（中外合作项目、涉外项目）案例，每提供1人参与的同类项目设计业绩一个得2分，最高分得10分。 【注：证明材料要求（任选其一）： 合同关键页（能体现人员姓名，或附业主证明说明该人员参与） 业主出具的参与证明（加盖业主公章，注明人员姓名及参与内容） 设计图纸（能体现人员姓名）】 - 设计校审人员资历（10分）：拟投入本项目的校审人员中(建筑、结构、暖通、电气、给排水) 5个专业每个专业至少配备1人,并按以下规则累计计分，满分10分： - 本科及以上学历且从事本专业工作有8年或8年以上工作经验的，每人得2分； - 本科及以上学历且从事本专业工作有5-8年工作经验的。每人得1分； - 本科及以上学历且从事本专业工作有5年以内工作经验的，得0分。 【注：校审人员不可与设计人员兼任，上述人员需提供以下证明材料： 1)有效的资格证书复印件、 2)工作经验证明（简历）等、 3)投标截止时间前近3个月任意一个月由投标人为其缴纳的社保证明并加盖公章或劳动合同复印件，否则本项不得分。】 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 设计管理和设计质量 | 30分 | 1. 三级校审制度（10分） - 按招标人提供设计文件三级校审制度文件（含设计、校审、审批职责及流程）：得4分； - 提供标准化校审记录表单（提供校审记录案例）：每个案例得1分，最高得3分，无案例0分； - 提供近2年设计质量问题台账及整改记录：得3分。 2. 专业协同提资制度（10分） - 提供专业提资管理制度：得4分； - 提供提资条件表/记录案例：每个案例得2分，最高得6分。 3.交付文件版次和提供设计原文件满足要求（详见附件A《设计和工程文件要求》（10分） - 响应“工程文件发布状态和修订 （技术要求第一项）”的，得5分，不响应得0分； - 响应“工程交付成果–所需的设计文件格式和副本（技术要求第二项）”的，投标人需要确认是否响应以下三点要求，最高得5分，其中： a. 图纸和工程设计交付成果 ，完全响应此项内容得1.5分； b. 工程设计软件与文档格式，完全响应此项内容得1.5分； c. 设计文件格式和图纸大小，完全响应此项内容得2分。 【注：需提供附件《设计和工程文件要求》的响应函（格式自拟）加盖公章，明确逐条响应上述要求。未提供或未逐条响应的，本项不得分。】 |
| 合计 |  | 80分 |  |

【注：本表中如有要求提交的与评分项目相关的各类证明文件或资料，需在有效期内且清晰反映相关的数据及印章等，如模糊不清无法辨别的或失效的或未按要求提交的，该项评分为零分。】

b.价格评审（总计：20分）：

价格总分为20分，由设计费率部分（10分）和现场踏勘费率部分（10分）两部分组成。

      - 价格评审分为三个步骤：

- 计算评标价：分别计算各投标人的“设计费率评标价”和“踏勘费率评标价”；

- 确定基准价：分别确定两部分的最低评标价作为评标基准价；

- 计算得分：分别计算两部分得分，相加得出价格总得分。

      - 根据招标人近两年实际发生的项目数量分布情况，设定各档次项目的权重如下：

| 项目分档 | 投标人设计费率 | 权重 | 投标人现场踏勘费率 | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8万内 | D1 | 35% | T1 | 35% |
| 8-20万 | D2 | 20% | T2 | 20% |
| 20-50万 | D3 | 20% | T3 | 20% |
| 50-200万 | D4 | 25% | T4 | 25% |

注：上述各档权重之和为100%。

      - 评标价计算方法

- 设计费率评标价

某投标人的设计费率评标价计算公式如下：

设计费率评标价 = D₁ × 35% + D₂ × 20% + D₃ × 20% + D₄ × 25%

其中：

- D₁ = 该投标人填报的“8万元以下项目”设计费率（%）

- D₂ = 该投标人填报的“8-20万元项目”设计费率（%）

- D₃ = 该投标人填报的“20-50万元项目”设计费率（%）

- D₄ = 该投标人填报的“50-200万元项目”设计费率（%）

- 踏勘费率评标价

某投标人的踏勘费率评标价计算公式如下：

踏勘费率评标价 = T₁ × 35% + T₂ × 20% + T₃ × 20% + T₄ × 25%

其中：

- T₁ = 该投标人填报的“8万元以下项目”现场踏勘费率（%）

- T₂ = 该投标人填报的“8-20万元项目”现场踏勘费率（%）

- T₃ = 该投标人填报的“20-50万元项目”现场踏勘费率（%）

- T₄ = 该投标人填报的“50-200万元项目”现场踏勘费率（%）

- 评标基准价的确定

设计费率基准价 = 所有通过资格性审查的投标人中，最低的设计费率评标价

踏勘费率基准价 = 所有通过资格性审查的投标人中，最低的踏勘费率评标价

- 某投标人A的价格得分按以下公式计算：

设计费率得分 = (设计费率基准价 ÷ 投标人A的设计费率评标价) × 10

踏勘费率得分 = (踏勘费率基准价 ÷ 投标人A的踏勘费率评标价) × 10

价格总得分 = 设计费率得分 + 踏勘费率得分

计算结果四舍五入保留小数点后两位。

（注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他有效投标报价，有可能影响设计质量或不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理时间内提供书面说明及成本测算证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，作无效投标处理。）

c.计算综合得分：（满分100分）

投标人总得分=商务技术得分+价格得分（四舍五入后，精确到小数点后两位）

注：评标小组基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标小组应当启动异常低价投标（响应）审查。启动审查后，评标小组有权要求投标人在接到澄清通知后合理的时间内（评标小组根据澄清问题的复杂程度确定，一般不少于30分钟）对投标（响应）价格作出解释，提供书面说明（具体项目成本测算等）及必要的证明材料。投标人拒绝澄清、未在规定时间内提供说明材料，不能证明其报价合理性，或其提供的说明材料明显虚假或与投标文件矛盾的，评标小组应当将其作为无效投标处理。

三、定标和授标

- 评标小组进行综合评审及推荐成交候选人：在通过资格审查和符合性审查的投标人中，按其评审总得分由高到低进行排序。评审总得分相同的，名次按商务及技术部分得分由高到低进行排序。排名第一的投标人为第一成交候选人，排名第二的为第二成交候选人，以此类推。

- 中标候选人公示：评标结束后1个工作日内，招标人将在学校官网发布中标候选人公示，公示内容包括中标候选人名单、排序、投标报价等，公示期为3个工作日。

- 中标候选人信息真实性核验（如有）：招标人有权在中标候选人公示期内（公示期为3个工作日），对中标候选人就其投标文件中关于“履行合同所必需的设备和专业技术能力”及“服务团队”的内容进行真实性核验。中标候选人应予以配合。不配合核验或核验结果与投标文件严重不符的，招标人有权取消其中标候选人资格，并按评审排名顺序依次递补。取消其中标候选人资格的，招标人将在学校官网发布更正公告，说明取消原因及新的中标候选人排序。

- 中标结果公示：中标候选人公示期结束后1个工作日内，招标人将在学校官网发布中标结果公示，公告最终中标人。

- 取消中标资格情形：

- 出现影响采购公正的围标、串标、欺诈等违法违规行为；

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

- 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 不同投标人的投标文件相互混装。

- 被列入“信用中国”网站失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单；

- 处于被责令停业、投标资格被取消、财产被接管或冻结状态。

上述情形在评标阶段发现的，按无效投标处理；在中标候选人公示阶段发现的，取消中标候选人资格；在中标结果公示后发现的，招标人有权取消中标资格并依法追究相关责任，按排名顺序递补或重新招标。

第六部分：投标文件格式

注：

1. 请投标人按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码。

2. 招标文件要求提交的资料，但投标格式里没有提供格式的，请投标人自行拟定格式。

  - 投标函（按附件2格式提供）；

  - 法定代表人证明书及法定代表人身份证复印件（参考附件3格式提供）；

  - 法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件（参考附件4格式提供，如法定代表人亲自投标，则无需此项）；

  - 合格投标人资格要求的证明材料；

  - 用户需求响应表（参考附件5格式提供）；

  - 拟投入服务团队资料（附证书及社保证明）；

  - 其他承诺(响应时间、服务承诺函等）：

  - 开标一览表（按附件6格式提供）；

  - 业绩情况一览表（参考附件7）及同类项目业绩证明；

  - 招标文件要求的其他资料；

  - 投标人认为必要的其它材料（如有）。

附件：1

投标报名函

致：广东以色列理工学院

关于贵校              项目招标文件的投标邀请，我司愿意参与投标，并在规定时间内递交投标文件。

报名公司（盖章）：

公司地址：

联系人：

联系人手机号：

电子邮箱：

报名日期：

# 附件2

投  标  函

致：广东以色列理工学院

我方确认收到贵方提供的“广东以色列理工学院2026-2027年度校园装修修缮工程设计服务采购项目（第三次）”的招标文件，已完全理解招标文件的所有内容，决定投标本项目。

在此我方声明如下：

- 我方在参与投标前已仔细研究了招标文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的权利。

- 我方提供的投标文件及所提供的一切资料均真实无误及有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方可能提出的要求，提供与投标有关的任何其它数据或信息。

- 我方如果中标，将按照招标文件及其修改文件（如果有的话）的要求及我方投标承诺，按质、按量、按期履行全部合同责任和义务。

- 本投标文件的有效期为投标截止时间起90天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

- 我方保证具有履行该项目所必需的专业技术能力。

- 我方保证必须以本公司直属人员服务本项目，非联合体投标，不会以任何名义分包、转包给其它公司。

- 我方承诺已经完全获悉本招标项目因未实质性响应招标文件而导致投标无效的所有要求。

- 我方保证不存在法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参与该项目的投标。

- 我方承诺参加本项目采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

- 我方承诺符合法律、行政法规规定的其他条件。

- 我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，理解贵方不一定接受最低投标价。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评标小组会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

所有与本招标有关的函件请寄：

地址：_________________________

电子邮箱：_______________________联系方式：_______________

投标人法定代表/授权代表签字：_______________________

投标人名称（加盖公章）：_______________________

签署日期：   年   月   日

# 说明：本格式文件内容不得删改。
附件3

法定代表人证明书

致：广东以色列理工学院

同志，现任我单位           职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：                     单位：            （盖章）

法定代表人身份证号码：

联系电话（手机号码）：

营业执照号码：

主营：

企业类型：

说明：1、法定代表人为企事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

提示：请将法定代表人身份证复印件（正反面）粘贴在此处

附件4

法定代表人授权书

致：广东以色列理工学院

（投标单位全称）法定代表人         （姓名）兹授权          （授权代表姓名）、            (身份证号)、            （手机号码）为授权代表，参加贵方组织的广东以色列理工学院2026-2027年度校园装修修缮工程设计服务采购项目（第三次）招标活动。

（授权代表姓名）以我单位的名义并代表我单位签署投标书和所有投标文件，全权处理招投标活动中的一切事宜，其在该项目招投标活动中的一切行为对我单位具有法律约束力。

本授权书于      年   月   日签字生效，特此声明。

投标单位名称（公章）：

法定代表人（签字或签章）：

日期：     年   月   日

授权代表（签字）：

提示：请将授权代表身份证复印件（正反面）粘贴在此处，并加盖公章。

说明：法定代表人为投标人代表并亲自签署投标书的可不提交。

附件：5

用户需求响应表

| 序号 | 招标文件条款 | 投标人响应描述 | 偏离情况说明（正偏离/完全响应/负偏离） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1.必须把用户需求全部要求的响应情况列入此表。

2.按用户需求的顺序填写。

3.“投标人响应描述”一栏必须写明投标响应的具体内容。

4.若投标文件的其他技术文件与此表内容不符且投标人未作出合理的说明，以此表内容为准。

投标人名称:（盖章）

法定人代表人或授权代表（签字）：

日期：     年      月      日

附件：6

| 投标一览表（报价表） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 广东以色列理工学院2026-2027年度校园装修修缮工程设计服务采购项目（第三次） |  |  |  |  |
| 投标价格 | 项目分档 | 设计费基准费率 ① | 投标人设计费率浮动值 （上浮取正值，下浮取负值）② | 投标人总设计费率①+② | 投标人现场踏勘测量费率 |
|  | 8万内 | 4.50% |  |  |  |
|  | 8-20万 | 4.50% |  |  |  |
|  | 20-50万 | 4.50% |  |  |  |
|  | 50-200万 | 4.50% |  |  |  |
| 服务期 | 服务期限为自合同签订之日起算2年，合同一年一签。首年服务期满前，招标人将对中标人进行年度履约考核，考核合格的，在预算保障的前提下续签次年合同；考核不合格的，合同到期终止，不再续签。如服务期届满，项目尚未完工，则服务期自动顺延至项目的所有工作完成之日。 |  |  |  |  |
| 备 注 | 设计费计算方式为：______ (工程项目预算金额)×______（总设计费率） 现场踏勘或现场测量费计算方式为：______ (工程项目预算金额)×______（投现场踏勘费率） 服务期内累计设计服务费（含现场踏勘测量费）不超过50万元。 |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

法定人代表人或授权代表（签字）：

日期：   年     月      日

附件6.1：报价示例

| 投标一览表（报价表） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 广东以色列理工学院2026-2027年度校园装修修缮工程设计服务采购项目（第三次） |  |  |  |  |
| 投标价格 | 项目分档 | 设计费的基准费率 ① | 投标人设计费率浮动值 （上浮取正值，下浮取负值）② | 投标人总设计费率①+② | 投标人现场踏勘测量费率 |
|  | 8万内 | 4.50% | 1.0% | 5.5% | 2% |
|  | 8-20万 | 4.50% | -1.0% | 3.5% | 1% |
|  | 20-50万 | 4.50% | 1.0% | 5.5% | 0.7% |
|  | 50-200万 | 4.50% | -1.0% | 3.5% | 1% |
| 服务期 | 服务期限为自合同签订之日起算2年，合同一年一签。首年服务期满前，招标人将对中标人进行年度履约考核，考核合格的，在预算保障的前提下续签次年合同；考核不合格的，合同到期终止，不再续签。如服务期届满，项目尚未完工，则服务期自动顺延至项目的所有工作完成之日。 |  |  |  |  |
| 备 注 | 设计费计算方式为：______ (工程项目预算金额)×______（总设计费率） 现场踏勘或现场测量费计算方式为：______ (工程项目预算金额)×______（投现场踏勘费率） 服务期内累计设计服务费（含现场踏勘测量费）不超过50万元。 |  |  |  |  |

附件：7

业绩情况一览表

| 序号 | 招标人 （项目委托人） | 项目名称 | 项目金额 | 项目时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人需对所提供的业绩情况的真实性负责。

投标人名称（盖章）：

法定人代表人或授权代表（签字）：

日期：   年     月     日